Projektplan!
Task	Date	Who’s in Charge	Progress	Prio
High Concept	15/10/2012	Alla	0	X
Player Character Concept Art	29/10/2012	F.B	0
Level Concept Art	29/10/2012	F.B	0
Level Design	30/12/2012	F.B	0
Concept Music	30/12/2012	F.B	0.3
Physics	Prel. 24/12/2012	L.A	0
Music	18/02/2013	F.B	0
Basic Player Movement	24/12/2012	M.G	0
Animation Assets	18/02/2013	F.B	0
Animation Coding	18/02/2013	M.J	0
First Playable Finished	24/12/2012	Alla	0
Enemy Concept Art	1/11/2012	F.B	0
Enemy Coding	24/12/2012	Alla	0
Optimizing Player Controls	18/02/2013	M.G	0
Projectile Coding	18/02/2013	M.J	0
Splatter Coding	18/02/2013	M.J	0
Finalized Art	02/04/2013	F.B	0
Original Code Done	24/03/2013	Alla	0
Bug Fixing	06/04/2013	Alla	0
Rapportskrivning	xx/04/2013	Alla	0
Final Version	07/04/2013	Alla	0